U M O W A  Nr Ś.272……2018

OR …………………………….

o wykonanie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.).

zawarta w dniu ____________________ roku w Tarnowskich Górach pomiędzy:

Gminą Tarnowskie Góry, Urząd Miejski w Tarnowskich Górach, 42 – 600 Tarnowskie Góry, 	         ul. Rynek 4, REGON 276258820, NIP: 645-25-38-184- reprezentowaną przez:

Z -cę Burmistrza Miasta			-	……………………………

zwaną dalej "Zamawiającym”,

a  …………………………………. z siedzibą w …………………………………………………… przy ul. ………………………reprezentowaną przez :

………………………………………

działającą na podstawie wpisu do Krajowego ……………………………………………………. Nr KRS …………………………., NIP…………………., REGON	-  ………………….

zwanym dalej „Wykonawcą”.

została zawarta umowa o następującej treści:

§1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ”Projekt i przebudowa skateparku przy ul. Obwodnica w Tarnowskich Górach”.

- Zadanie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje następujące prace:

- wykonanie projektów budowlanego i wykonawczego, zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym oraz uzyskanie dla nich wynikających z przepisów wszystkich zgód, opinii, uzgodnień oraz uzyskania ostatecznego pozwolenia  na budowę lub dokonania skutecznego zgłoszenia robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane;

- sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z przedmiarem;

- przebudowę skateparku na podstawie w/w projektów oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych poprzez:

- demontaż urządzeń wyposażenia skateparku oraz przewiezienie ich w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie miasta Tarnowskie Góry (do 10 km od lokalizacji skateparku),

- montaż nowych urządzeń skateparku wykonanych zgodnie z projektem.

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z naniesieniem na mapę zasadniczą.

§2

Ustala się następujące terminy realizacji zadania:

- opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę – do dnia ……………2018r,

- zakończenia przedmiotu umowy do dnia ………………2018r.(termin jest ostatecznym terminem wykonania i odbioru robót).

§3

- Wykonawca w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy.

- Wykonawca poinformuje Zamawiającego o gotowości przystąpienia do robót, celem dokonania przekazania placu budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do akceptacji Zamawiającego dokumentację projektową przed złożeniem jej w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.  Zamawiający w terminie do 7 dni od otrzymania dokumentacji projektowej dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do dokumentacji projektowej.

§4

- Funkcję inspektora nadzoru lub koordynatora z ramienia Zamawiającego pełnić będzie wskazany przez niego pracownik Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach.

- Dokumentację projektową z ramienia Wykonawcy wykona ………………………………. nr uprawnień: …………………………… (w specjalności architektonicznej). Wykonawca oświadcza, że zaświadczenie wydane przez właściwą Izbę Samorządu Zawodowego jest ważne do …………………. W przypadku upływu terminu ważności zaświadczenia, Wykonawca w terminie 3 dni od upływu tej daty dostarczy Zamawiającemu aktualne zaświadczenie.

- Funkcję kierownika budowy z ramienia Wykonawcy pełnić będzie ……………………nr uprawnień: ………………………..(w specjalności konstrukcyno-budowlanej) w ramach zakresu obowiązków i uprawnień przewidzianych dla kierowników budowy w prawie budowlanym. Wykonawca oświadcza, że zaświadczenie wydane przez właściwą Izbę Samorządu Zawodowego jest ważne do …………………. W przypadku upływu terminu ważności zaświadczenia, Wykonawca w terminie 3 dni od upływu tej daty dostarczy Zamawiającemu aktualne zaświadczenie.

- Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane i będzie zobowiązany do prowadzenia dziennika budowy, o ile będzie wymagane.

- Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić realizację przedmiotu umowy przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

- Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektanta dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane.

§5

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za teren budowy, w tym za utratę lub zniszczenie, uszkodzenie wyposażenia i materiałów znajdujących się na terenie budowy.

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały i odpady.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

§6

- Wykonawca Zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w całości z materiałów własnych.

- Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.1332 z późn. zm.), wymaganiom SIWZ.

- Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszelkie certyfikaty i atesty niezbędne do dopuszczenia skateparku do użytkowania, wydanych przez jednostkę certyfikującą akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji lub inną jednostkę akredytującą w Europie, będącą sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

§7

- Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji Umowy przed zawarciem umowy z podwykonawcą, do przedłożenia Zamawiającemu  projektu umowy o podwykonawstwo.

- Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu projektu umowy podwykonawczej winien zgłosić pisemne zastrzeżenia do takiego projektu jeśli :

- 	szczegółowy zakres zleconych Podwykonawcy robót lub usług jest niezgodny z przedmiotem zamówienia,

-	wysokość wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, określona jest niezgodnie z przedmiarem robót Zamawiającego,

-	sposób zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest niezgodny z art. 148 ust. 1 Prawa zamówień publicznych

-	termin zapłaty faktury jest dłuższy niż 30 dni.

Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w podanym w zdaniu pierwszym terminie, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  Zamawiający, w terminie 14 dni od takiego przedłożenia, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, jeśli nie spełnia ona wymogów wskazanych w ust. 2 zd.1. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie podanym w zdaniu poprzednim, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej  umowy, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 4, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 2 powyżej, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy

- Postanowienia ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo oraz umów z dalszymi Podwykonawcami.

§ 8

      - Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania lub uchybienia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników tak, jakoby to były działania lub uchybienia Wykonawcy.

      - Zamawiający wymaga od Wykonawcy, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP, aby osoby wykonujące  czynności związane z wykonywaniem robót (wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie wynikające z przedmiaru robót) były wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu ustawy Kodeks pracy, niezależnie od tego, czy prace te będzie wykonywał Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (tzw. pracownicy fizyczni). Obowiązek ten nie obejmuje zatem takich czynności jak projektowanie, usługi geodezyjne i pomiarowe, kierowanie budową lub robotami, dostawy materiałów budowlanych.

      - W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez niego, przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. Wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

      - W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie 7 dni od doręczenia wezwania, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę, podwykonawcę a także dalszego podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię, nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

      - Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności.

      - Niedopełnienie przez Wykonawcę obowiązku o którym mowa w ust. 5 skutkować będzie naliczeniem kary, o której mowa w §13 ust. 2 pkt. 5.

      - W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń co do przestrzegania art. 29 ust. 3a ustawy PZP oraz postanowień niniejszej umowy w zakresie zatrudniania osób wykonujących niniejszą umowę na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy celem podjęcia przez nią stosownego postępowania wyjaśniającego w sprawie.

§ 9

Ustala się, że:

- Wykonawca powiadomi Zamawiającego z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 14 dni o zamierzonej dacie rozpoczęcia prac przez każdego Podwykonawcę i o rozpoczęciu takiej pracy na terenie budowy.

- Zmiana Podwykonawcy obejmująca zawarcie umowy z innym Podwykonawcą, w trakcie realizacji Umowy może nastąpić wyłącznie z zachowaniem wymogów określonych w §7.

- Wykonawca powiadomi Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 14 dni o dacie zakończenia prac przez każdego Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę na terenie budowy. Do zawiadomienia Wykonawca załączy oświadczenie Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy o zakresie i wartości zrealizowanych Robót przez Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę  oraz wysokości i terminie wymagalności nieuregulowanych zobowiązań.

- Wykonawca, podpisując umowę z  Podwykonawcą  powinien zażądać od niego przyjęcia, bez zastrzeżeń, w zakresie odpowiednim dla Podwykonawcy, wymagań i procedur niniejszej Umowy, odpowiednich specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowej.

- Ustalenia powyższych zapisów niniejszego paragrafu, stosuje się odpowiednio do umów Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami.

§ 10

- Zapłata, której podstawą jest Protokół odbioru robót przewidzianych dla przedmiotu Umowy będzie możliwa jedynie po udokumentowaniu przez Wykonawcę braku zobowiązań względem wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców.

- Przed złożeniem faktury obejmującej wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca  przedłoży Zamawiającemu:

a)	Rozliczenie Podwykonawców i dalszych Podwykonawców z Wykonawcą w zakresie zawartych umów i wypłaconych im wynagrodzeń, kwot wymagalnych i niewymagalnych, kwot zatrzymanych, kaucji i innych należności Podwykonawców objętych odpowiedzialnością Zamawiającego na podstawie art. 647(1) §5 kc a także oświadczenia Wykonawcy, że wszyscy Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy otrzymali  kwoty im należne  z tytułu zawartych umów.

b)	Oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o zapłaceniu  przez Wykonawcę i Podwykonawcę wszystkich wynagrodzeń z tytułu zawartych umów, z wyjątkiem przypadków, kiedy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu pisemne przekonywujące dowody, że Wykonawca lub Podwykonawca jest w uzasadniony sposób uprawniony do wstrzymania lub odmowy zapłaty kwot, oraz dostarczy Zamawiającemu odpowiednie dowody na to, że Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy zostali powiadomieni o tych uprawnieniach w zakresie złożenia oświadczeń opisanych w niniejszym punkcie i z nich nie skorzystali.

c)	Potwierdzenie złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji  pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy.

- Jeśli Wykonawca nie dostarczy  dowodów opisanych w ust.2 pkt a) i b), wtedy Zamawiający wystąpi do Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o brakujące potwierdzenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców lub określenie kwot należnych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom z tytułu wykonania robót. Wykonawca zostanie przez  Zamawiającego wezwany do niezwłocznego uregulowania wszelkich należności w stosunku do Podwykonawców i dalszym Podwykonawcom, a w przypadku braku potwierdzenia przez wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców uregulowania w całości zobowiązań Wykonawcy i Podwykonawcy, Zamawiający dokona płatności bezpośrednio Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. W przypadku niedostarczenia dokumentów, o których mowa w § 10 ust. 2  pkt a) i b) Zamawiający zatrzyma z należności Wykonawcy kwotę, w wysokości równej należności Podwykonawcy do czasu otrzymania potwierdzenia lub dokona płatności bezpośrednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy zgodnie z postanowieniami poniższymi.

- Zamawiający dokona wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy przelewem w terminie do 30 dni po dostarczeniu  wymaganych dokumentów i prawidłowo wystawionej faktury, z zastrzeżeniem postanowień ust.3. Za dzień dokonania zapłaty uznaje się datę obciążenia konta Zamawiającego. Na rachunek Wykonawcy w banku …………….  konto: ………………………………………….

- Nie przewiduje się możliwości płatności częściowych. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia, na warunkach określonych w niniejszej Umowie, jednej faktury rozliczeniowej po odbiorze zadania przez Zamawiającego.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

a)	nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

b) 	złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

c) 	dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

12. W razie opóźnienia w płatności Wykonawca ma prawo żądać zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych podmiotów publicznych.

§11

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie z SIWZ oraz wybraną w trybie przetargu ofertą będzie wynagrodzenie w formie ryczałtu.

- Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości nie przekraczającej kwoty  …………………zł (słownie:. ………………….),  w tym należny podatek …………..

§12

- Rozliczenie robót nastąpi na podstawie protokołu odbioru robót, który będzie stanowił załącznik do faktury VAT.

- Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru robót, stwierdzający ich prawidłowe wykonanie (bez jakichkolwiek wad) spisany w obecności Zamawiającego i Wykonawcy w osobie kierownika robót.

- Wypłata wynagrodzenia za wykonane usługi nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany na fakturze w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę fakturze. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Strony stanowią, że faktury stanowiące podstawę do zapłaty za wykonane roboty na rzecz Zamawiającego należy wystawić na:

Gmina Tarnowskie Góry

ul. Rynek 4

  - Tarnowskie Góry

NIP: 645-25-38-184

w nazwie odbiorcy: 													Urząd Miejski											ul. Rynek 4											42-600 Tarnowskie Góry

§13

- Strony ustalają stosowanie kar umownych.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę, w wysokości  0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w §11 ust. 2 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w odniesieniu do terminu określonego w §2 pkt 1 umowy, jednakże nie więcej niż 15% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §11 ust. 2 umowy;

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy o którym mowa §2 pkt 2 umowy, w wysokości  0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §11 ust. 2 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w odniesieniu do terminu określonego w §2 pkt 2umowy, jednakże nie więcej niż 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §11 ust. 2 umowy;

- za opóźnienie  w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi za wady w wysokości 0,2%wynagrodzenia umownego brutto określonego w §11 ust. 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, jednakże nie więcej niż 15 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w §11 ust. 2 umowy;

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 33% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §11 ust.2 umowy;

- z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o którym mowa w §8 ust. 2   lub nieprzedłożenia (lub nieterminowego) dokumentów opisanych w §8 ust. 5 w wysokości  5.000 zł, za każdy przypadek naruszenia;

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii odnowienia polisy ubezpieczeniowej o której mowa w §20 - w wysokości 3 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w §11 ust. 2 umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę jeżeli Zamawiający stwierdzi:

- dopuszczenie do realizacji robót podmiotu wprowadzonego na plac budowy  z naruszeniem niniejszej Umowy, w szczególności z pominięciem procedury określonej w §7  – w wysokości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych), za każdy przypadek,

- brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w §11 ust. 2 umowy;

- nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w §11 ust. 2 umowy;

- nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany  - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w §11 ust. 2 umowy;

- brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty niezgodnym z podanym w § 7 ust. 2. - w wysokości 1,0 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w §1 ust. , za każdy przypadek.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy określonego w §11 ust. 2 umowy.

- Odstąpienie od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze stron nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia kar umownych zastrzeżonych w niniejszej umowie.

§ 14

- Roboty objęte są rękojmią za wady i gwarancją jakości. Okresy rękojmi i gwarancji za wady  rozpoczynają się z dniem podpisania protokołu odbioru danego Zadania.

- Zamawiający może dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady zgodnie z postanowieniami zawartymi w Kodeksie cywilnym.

- Okres rękojmi trwa …..................... miesięcy.

- Okres gwarancji trwa 36 miesięcy.

- Zamawiający w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości będzie organizował przeglądy. Istnienie wady strony potwierdzą protokolarnie, uzgadniając sposób i termin usunięcia wady. W razie braku osiągnięcia porozumienia co do sposobu i terminu usunięcia wady – Zamawiający wyznaczy jednostronnie Wykonawcy sposób i termin usunięcia wady lub usunie taką wadę na jego koszt.

- Wady ujawnione w okresie objętym rękojmią za wady i gwarancji jakości będą usuwane przez Wykonawcę na jego koszt.

§ 15

Wykonawca zobowiązany jest w ramach rękojmi  za wady w wykonaniu przedmiotu Umowy, usunąć powstałe wady w terminie 14 dni od daty powiadomienia go o ujawnieniu wad w formie pisemnej przez Zamawiającego. W przypadku niedotrzymania tego terminu Zamawiającemu w szczególności służy prawo do powierzenia wykonania  tych  prac  osobom  trzecim  na  koszt  i  ryzyko  Wykonawcy.

§ 16

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy równe 7 % wartości brutto ceny umownej tj. ……………………….. zł (słownie: ……………………………………………….).

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie ……………………… przed zawarciem umowy.

- W ramach wniesionego zabezpieczenia, o którym mowa w ust.1 Zamawiający zwróci Wykonawcy:

- 70% tej kwoty, tj. ………………………… - w ciągu 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, co potwierdzone zostało protokołem odbioru dla ostatniego wykonanego Zadania.

- 30% tej kwoty, tj. …………………………….  - nie wcześniej niż 15 dni po upływie dłuższego z  okresów rękojmi albo gwarancji.

- Warunkiem zwrotu zabezpieczenia jest pisemne wezwanie Wykonawcy do dokonania zwrotu wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 17

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

- Wykonawca (kierownik budowy) będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru.

- Zamawiający wyznacza termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o gotowości do odbioru.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wymagane certyfikaty określone w § 6 ust. 3 umowy, które stanowić będą załączniki do protokołu odbioru robót.

§ 18

- Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj.

- zmiany stawki podatku od towarów i usług,

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

jeżeli zmiany te będą miały  wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

2.   Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmiany, o której mowa w ust. 1.

3.   W wyniku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. a. wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

4.   W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. b wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

5.   W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. c wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.

6.   Za wyjątkiem sytuacji o której mowa w ust. 1 lit. a, wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzednio złożenia przez Wykonawcę oświadczenia z wyliczeniem i pisemnym uzasadnieniem wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian o których mowa w ust. 1 lit. b i c. Do oświadczenia Wykonawca winien dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty źródłowe na bazie których dokonano wyliczenia dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian o których mowa w ust. 1 litera b i  c.

7.   Zmiany umowy mogą być dokonywane za obustronną zgodą stron i wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i nie mogą być sprzeczne z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w szczególności z jej art. 144.

§ 19

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji Umowy w następstwie:

- działania siły wyższej,

- okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będących następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,  konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, a okoliczności te nie wynikają z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (potwierdzonych pisemnie przez Zamawiającego) mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót lub uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- konieczności wykonania robót zamiennych niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, nie wykraczających poza zakres zamówienia podstawowego, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy,

- konieczności wykonania robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy,

- wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

- wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- braku możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- Termin wykonania przedmiotu Umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania okoliczności celem ukończenia przedmiotu Umowy w sposób należyty. Zmiana terminu realizacji umowy nie wpływa na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 20

- Wykonawca będzie posiadał obowiązującą  najpóźniej  od dnia podpisania  umowy  polisę OC w zakresie prowadzonej działalności (lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie) na kwotę ubezpieczenia minimum 300.000,00 zł. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenie przez cały okres realizacji umowy.

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przekazania Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej w dniu podpisania umowy.

§ 21

- Z chwilą przekazania Zamawiającemu utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy (w szczególności dokumentacji projektowej i powykonawczej), w ramach wynagrodzenia brutto, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.  880 z późn. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, lub odpowiednio całość nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewyłącznych licencji, niezbędnych do korzystania z przekazanych utworów oraz inne dokumenty przekazane Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej umowy, zwanych dalej „utworami”; bez dodatkowych oświadczeń Stron w tym zakresie wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu. Równocześnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono ww. utwory.

- Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do utworów powstałych w ramach niniejszej umowy  ma prawo korzystać z nich w całości lub w części, na następujących polach eksploatacji:

- utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik;

- wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań Zamawiającego;

- wprowadzanie do pamięci komputera;

- wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu u użytkownika w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie;

- udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii;

- wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji dokumentacji technicznej z przedmiarami i kosztorysami;

- rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie 
części lub całości, opracowania;

- przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

- W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, Wykonawca przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki powyższych zdarzeń na zasadach ogólnych.

- W przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy  autorskie prawa majątkowe do utworów, o których mowa w powyższych ustępach, przechodzą na Zamawiającego z chwilą dokonania odstąpienia, bądź rozwiązania.

§ 22

W razie wystąpienia sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót organem rozstrzygającym będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 23

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 24

Umowę sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, po 1egzemplarzu dla każdej ze stron

Wykaz załączników do umowy:

- Załącznik nr 1- specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- Oferta wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY:                                        			WYKONAWCA:

………………………..                              		    …………………………….

Uwaga:

Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry (Urząd Miejski Tarnowskie Góry, ul. Rynek 4) jako administrator danych informuje, że podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych ich poprawiania. Dane mogą być udostępniane uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do realizacji umowy.