| GMINA TARNOWSKIE GÓRY Rynek 4 42 - 600 Tarnowskie Góry Polska |  |
| --- | --- |

UMOWA

NA USŁUGI

Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej dla fragmentu Rynku,

Placu Wolności i terenu przed Halą Targową od ul. Piłsudskiego

oraz placu zabaw TPD w Tarnowskich Górach.

SPIS TREŚCI

§ 1.	Dokumenty stanowiące integralną część Umowy	3

§ 2.	Przedmiot Umowy	3

§ 3.	Termin realizacji	5

§ 4.	Wynagrodzenie Umowne za wykonanie przedmiotu umowy	6

§ 5 	Fakturowanie	7

§ 6 	Zapłata wynagrodzenia Umownego	8

§ 7 	Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu Umowy	8

§ 8 	Dokumenty do projektowania – dane wejściowe	9

§ 9 	Przedstawiciele Stron	9

§ 10 	Zasady komunikowania się	9

§ 11 	Zespół  do spraw weryfikacji projektu	9

§ 12 	Zakończenie i przekazanie opracowań	10

§ 13 	Sprawdzenie i weryfikacja przekazanej Dokumentacji Projektowej	10

§ 14 	Ubezpieczenie	11

§ 15 	Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę	11

§ 16 	Zasada poufności	12

§ 17 	Odpowiedzialność za wady - rękojmia	12

§ 18 	Odpowiedzialność odszkodowawcza i kary Umowne	13

§ 19 	Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy	13

§ 20 	Prawa autorskie	14

§ 21 	Odstąpienie od Umowy	14

§ 23 	Pozostałe ustalenia szczegółowe	17

§ 24 	Postanowienia końcowe	17

Umowa nr

zawarta w dniu ……….………….………. w Tarnowskich Górach pomiędzy

Gminą Tarnowskie Góry z siedzibą w Tarnowskich Górach, Rynek 4

NIP 645-253-81-84, REGON 276 258 820

reprezentowaną przez:

zwaną w dalszej części Umowy „Zamawiającym”,

a:

reprezentowanym przez:

zwanym dalej „Wykonawcą”

W oparciu o art. 39 i następne ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1579) po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego została zawarta Umowa następującej treści:

# Dokumenty stanowiące integralną część Umowy

  - Integralne części niniejszej Umowy (zwanej dalej Umową) stanowią dokumenty wymienione
w następującej kolejności:

    - załącznik nr 1	-	Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ),

    - załącznik nr 2	-	Oferta złożona przez Wykonawcę w przetargu,

  - W przypadku rozbieżności w postanowieniach poszczególnych dokumentów wymienionych w ust. 1, pierwszeństwo ma Umowa, a następnie postanowienia załączników do Umowy, z pierwszeństwem wg kolejności, w jakiej zostały wymienione w ust. 1.

# Przedmiot Umowy

# Wykonanie dokumentacji projektowej

  - Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do „Opracowania koncepcji i dokumentacji  projektowej dla fragmentu Rynku, Placu Wolności i terenu przed Halą targową od ul. Piłsudskiego oraz Placu zabaw TPD w Tarnowskich Górach”

Przedsięwzięcie obejmuje cztery następujące obszary w Śródmieściu Tarnowskich Gór:

obszar 1	Plac Wolności

obszar 2	teren przed Halą Targową od strony ul. Piłsudskiego

obszar 3	Rynek,

obszar 4	Plac Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Zadanie to polega na opracowaniu wielobranżowej, kompletnej dokumentacji projektowej.

  - Dla każdego obszaru zakres prac obejmuje w szczególności:

- Wykonanie koncepcji, projektu budowlanego i projektu wykonawczego zagospodarowania terenu (wielobranżowa dokumentacja projektowa tj. w branży architektonicznej, konstrukcyjnej, wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, zieleni) wraz z otoczeniem tj. zadrzewieniem, ogrodzeniem. Ponadto należy uzyskać zezwolenie na  rozbiórkę obiektów, których usunięcie będzie wynikało z zatwierdzonej koncepcji.

- Uzgodnienie z Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Katowicach zakresu robót remontowych oraz uzyskanie wymaganego pozwolenia.

- Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę po dokonaniu przez Zamawiającego weryfikacji dokumentacji projektowej pod względem merytorycznym.

- Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych w oparciu o w/w dokumentację.

  - Szczegółowe wymagania odnośnie przedmiotu Umowy, a w szczególności dotyczące Dokumentacji Projektowej określa Opis Przedmiotu Zamówienia.

  - Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem Umowy zapoznał się z wszystkimi warunkami i danymi, które są niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy i uwzględnił je w ryczałtowej cenie Umownej bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów
i nie wnosi w tym zakresie uwag.

  - W przypadku, gdyby w trakcie realizacji Umowy zaszła konieczność podjęcia przez Wykonawcę jakichkolwiek czynności, które to czynności nie zostały wprost wymienione w niniejszej Umowie, jak i dokumentach przetargowych, a wynikających z przepisów prawa lub niezbędnych dla prawidłowej realizacji Umowy, Wykonawca wykona te czynności z najwyższą starannością, w ramach Umownego wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 4 ust. 1 Umowy.

  - Wykonawca zobowiązuje się do pozyskania we własnym zakresie wszelkich materiałów niezbędnych do opracowania dokumentacji, tj. w szczególności podkładów geodezyjnych, uzyskanie wymaganych  decyzji, opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, w tym z odpowiednimi Wydziałami Urzędu Miejskiego, Starostwa Powiatowego, gestorami sieci, itp.

- Sprawowanie nadzoru autorskiego

  - Przedmiotem Umowy jest również sprawowanie nadzoru autorskiego, a także wykonywanie dokumentacji projektowych zamiennych i uzupełniających w stosunku do wykonanej dokumentacji projektowej.

2.2.	Zakres niniejszej Umowy w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego obejmuje w szczególności:

a)	do 40 bytności na placu budowy, w siedzibie Zamawiającego lub innym miejscu wskazanym
w pisemnym wezwaniu przez Zamawiającego, wykonanie opracowań pisemnych, a w tym opinii, oświadczeń lub wyjaśnień będących odpowiedziami na wnioski Zamawiającego, również takich, w wyniku których wprowadzono zmiany nieistotne do dokumentacji projektowej, potwierdzonych przez Zamawiającego w karcie nadzoru autorskiego;

c)	wykonanie do 4 projektów zamiennych lub uzupełniających jeśli istnieje konieczność wprowadzenia zmian istotnych do dokumentacji projektowej opisanej w ust. 1. lub uzupełnienia tej dokumentacji wraz z uzyskaniem zmiany decyzji pozwolenia na budowę.

2.3. 	Każdy pobyt Wykonawcy na budowie lub w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego będzie odbywać się na wezwanie Zamawiającego. Wezwanie winno być skutecznie dostarczone Wykonawcy e-mailem, faksem lub pismem co najmniej na 24 godziny przed wyznaczonym w wezwaniu spotkaniem. Pobyt Wykonawcy na budowie lub w siedzibie Zamawiającego niebędący wynikiem wezwania Zamawiającego, nie zmniejsza limitu określonego w punkcie 2.2 niniejszego paragrafu.

2.4.		W sytuacji zaistnienia katastrofy budowlanej, lub zaistnienia zagrożenia zdrowia i życia ludzi albo znacznych strat materialnych, Wykonawca winien stawić się niezwłocznie na miejsce takiego zdarzenia na wezwanie Zamawiającego, Inspektora Nadzoru lub służb prowadzących akcję ratunkową.

2.5.		Z każdego pobytu na budowie lub w siedzibie Zamawiającego, a także z każdego udzielonego wyjaśnienia, odpowiedzi na pytania lub opinii Wykonawca zobowiązany jest wykonać kartę nadzoru autorskiego. Jeśli Wykonawca zatwierdzi zmianę nieistotną w dokumentacji projektowej, to zmiana ta winna być naniesiona na dokumentacji projektowej, a kopia zmian winna być papierowym załącznikiem do karty nadzoru autorskiego. Jeśli Wykonawca sporządzi opinię, wyjaśnienie, lub inny istotny dokument, to winny one być załącznikami papierowymi do kart nadzoru autorskiego.

2.6.		Każdy dokument (np. karta nadzoru autorskiego, rysunki, opinie, wyjaśnienia itp.) sporządzane przez Wykonawcę winny być dostarczane Zamawiającemu także w postaci elektronicznej.

2.7.		Każdy pobyt Wykonawcy na budowie oraz każda zmiana dokumentacji projektowej winne być potwierdzone wpisem Wykonawcy do dziennika budowy

2.8.		Wykonanie jakichkolwiek czynności mających na celu usunięcie błędów w dokumentacji projektowej lub uzupełnienie jej braków Wykonawca wykona nieodpłatnie poza limitem pobytów określonym w umowie.

2.9.	Wykonawca zobowiązuje się w ramach umowy bez odrębnego wynagrodzenia w okresie trwania rękojmi tj. do …………, do wykonania aktualizacji kosztorysów dla wszystkich obszarów, przygotowania wyjaśnień, odpowiedzi do opracowanej dokumentacji i przekazywanie ich Zamawiającemu w wyznaczonym przez niego terminie, podczas przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

2.10.	Wykonawca w ramach realizowania nadzoru autorskiego ma prawo:

  - wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy, dotyczących jej realizacji,

  - żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w razie stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia lub wykonywania tych robót niezgodnie z dokumentacją projektową.

# Termin realizacji

  - Wykonawca rozpocznie realizację Umowy z dniem jej podpisania.

  - Zakres przedmiotu zamówienia podzielono na cztery etapy dla każdego obszaru:

| Etap | Zakres prac objętych etapem |
| --- | --- |
| Etap 1 | Wykonanie koncepcji |
| Etap 2 | Wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę (decyzja ostateczna) |
| Etap 3 | Wykonanie dokumentacji wykonawczej |
| Etap 4 | Pełnienie nadzoru autorskiego |

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć przedmiot zamówienia Zamawiającemu wraz z oświadczeniem o kompletności dokumentacji projektowej w zakresie etapów 1 ÷ 3 w terminie 200 dni od podpisania umowy.

  - Sprawowanie nadzoru autorskiego będzie realizowane w czasie trwania robót budowlanych, nie dłużej jednak niż w okresie obowiązywania rękojmi, tj. do …….. miesięcy od daty podpisania przez strony protokołu odbioru dokumentacji projektowej dla wszystkich obszarów.

# Wynagrodzenie Umowne za wykonanie przedmiotu umowy

  - Wynagrodzenie za wykonanie Umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i całkowitym i wynosi:

    - dla poszczególnych obszarów:

obszar 1	pl. Wolności

………………….. zł netto

podatek VAT …………………….. zł

Razem  ………………………… zł brutto.

Słownie brutto: …………………………………………………………………………………………… zł

obszar 2	teren przed Halą Targową od strony ul. Piłsudskiego

………………….. zł netto

podatek VAT …………………….. zł

Razem  ………………………… zł brutto.

Słownie brutto: …………………………………………………………………………………………… zł

obszar 3	Rynek,

………………….. zł netto

podatek VAT …………………….. zł

Razem  ………………………… zł brutto.

Słownie brutto: …………………………………………………………………………………………… zł

obszar 4	pl. Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

………………….. zł netto

podatek VAT …………………….. zł

Razem  ………………………… zł brutto.

Słownie brutto: …………………………………………………………………………………………… zł

b).	Wynagrodzenie ryczałtowe całkowite (suma wynagrodzenia z ust. 1 lit. a):

………………….. zł netto

podatek VAT …………………….. zł

Razem  ………………………… zł brutto.

Słownie brutto: …………………………………………………………………………………………… zł

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, jako wynagrodzenie ryczałtowe - jest stałe, ustalone na okres trwania Umowy i nie podlega zmianom za wyjątkiem zdarzeń opisanych w § 22. Wynagrodzenie to uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu Umowy, w tym koszty wszelkich materiałów i opłat ponoszonych z tytułu badań, uzgodnień, opinii, uzyskania warunków technicznych, zgód  postanowień, decyzji itp.

- Wynagrodzenie będzie wypłacane dla każdego obszaru częściowo za każdy etap realizacji przedmiotu Umowy po jego wykonaniu, w częściach obliczanych na podstawie wskaźników procentowych podanych w poniższej tabeli, w stosunku do wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 lit. a) dla danego obszaru:

| Etap | Zakres prac objętych etapem | Wskaźnik procentowy |
| --- | --- | --- |
| Etap 1 | Wykonanie koncepcji | 15% |
| Etap 2 | Wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę (decyzja ostateczna) | 60% |
| Etap 3 | Wykonanie dokumentacji wykonawczej | 25% |

- Nie dopuszcza się rozliczeń cząstkowych w ramach któregokolwiek etapu za wykonanie fragmentów dokumentacji (części dokumentacji).

- Warunkiem zapłaty za dany etap jest wcześniejsze zakończenie etapu poprzedniego.

- Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego mieści się w wynagrodzeniu określonym w ust.1.

# § 5
Fakturowanie

- Podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę za wykonaną dokumentację, stanowi podpisany przez Zamawiającego bez uwag i zastrzeżeń dotyczących jakości lub/i kompletności protokół odbioru częściowego dla zakończonego etapu. Po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru Wykonawca wystawi rachunek lub fakturę VAT tytułem realizacji danej podlegającej fakturowaniu części Umowy.

- Rachunek lub faktura wystawiona przez Wykonawcę winny odpowiadać wymogom określonym przez polskie prawo.

- Rachunek lub faktura wystawiana bezpodstawnie lub nieprawidłowo, zostanie zwrócona Wykonawcy. Okres płatności rozpoczyna swój bieg od dnia wpływu do Zamawiającego  prawidłowo wystawionego rachunku lub faktury.

- Rachunki lub faktury, dokumentacja i korespondencja dotycząca płatności sporządzane będą w języku polskim i dostarczane do Zamawiającego.

- Faktury, rachunki bądź inne dokumenty stanowiące podstawę zapłaty za wykonane roboty, usługi, dostawy na rzecz Gminy należy wystawiać na:

Nabywca: 				Odbiorca:

Gmina Tarnowskie Góry 		Urząd Miejski

ul. Rynek 4				ul. Rynek 4

42-600 Tarnowskie Góry 		42-600 Tarnowskie Góry

NIP: 6452538184

- Opłaty za dokonanie przelewów naliczone przez bank Zamawiającego pokrywa Zamawiający. Opłaty banku Wykonawcy obciążają Wykonawcę.

# § 6
Zapłata wynagrodzenia Umownego

- Zapłata wynagrodzenia Umownego nastąpi na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami § 4÷5, na jego rachunek bankowy: ………………….. ……………………………………………………. w terminie do 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku.

- Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia należnych mu kar Umownych z płatności przysługujących Wykonawcy.

- Przeniesienie wierzytelności Wykonawcy wynikających z umowy na osobę trzecią wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

# § 7
Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu Umowy

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę zgodnie z jej warunkami, a w szczególności Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz złożoną ofertą, z najwyższą starannością i pilnością, mając na względzie interes Zamawiającego oraz zgodnie z przyjętymi zasadami wiedzy technicznej i inżynierskiej, ekonomicznej i prawniczej, które dotyczą przedmiotu Umowy.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wykonanie Umowy zgodnie z Polskimi Normami i przepisami obowiązującymi w Polsce, a w szczególności z Ustawą prawo budowlane, Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Ustawą prawo zamówień publicznych, Ustawą prawo ochrony środowiska, Ustawą o ochronie przyrody, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Ustawą o odpadach oraz wszelkimi innymi obowiązującymi ustawami i aktami wykonawczymi.

- Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre opracowania wchodzące w skład dokumentacji projektowej i/lub niezbędne do jej wykonania, były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień i decyzji będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tych opracowań do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że dokumentacja projektowa nie spełnia wymagań Umowy.

- Zatwierdzenie wszystkich części projektu przez Zamawiającego jest warunkiem koniecznym wykonania Umowy, lecz nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Umowy.

- Wykonawca będzie pisemnie uzgadniał z Zamawiającym w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej przyjęte rozwiązania materiałowe i technologiczne.

# § 8
Dokumenty do projektowania – dane wejściowe

Wykonawca zobowiązuje się do pozyskania we własnym zakresie wszelkich  materiałów niezbędnych do opracowania Dokumentacji Projektowej w zakresie, o którym mowa w §2 oraz zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowy.

# § 9
Przedstawiciele Stron

- Do kierowania pracami stanowiącymi przedmiot Umowy Wykonawca wyznacza ……………………………….

- Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą oraz nadzorowania wykonywania Umowy w imieniu Zamawiającego jest Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów lub osoby przez niego wskazane.

# § 10
Zasady komunikowania się

- Każde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie, zaświadczenie, uzgodnienie bądź inny przejaw komunikacji pomiędzy Stronami będzie dokonywany w formie pisemnej w języku polskim. Personel Wykonawcy powinien biegle władać językiem polskim w mowie i w piśmie. W przeciwnym razie Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na swój koszt i odpowiedzialność wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy.

- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do poleceń przedstawicieli Zamawiającego. W przypadku, kiedy Wykonawca stwierdzi, że polecenie przedstawiciela Zamawiającego wykracza poza jego uprawnienie lub poza zakres Umowy, w terminie 2 dni od daty otrzymania takiego polecenia powiadomi pisemnie o tym Zamawiającego, przedstawiając swoje stanowisko.

- Zamawiający przekaże swoją decyzję Wykonawcy, w terminie 3 dni od daty otrzymania powiadomienia. Decyzja Zamawiającego będzie ostateczna.

# § 11
Zespół  do spraw weryfikacji projektu

- Zamawiający zastrzega sobie prawo powołania zespołu ds. weryfikacji i zatwierdzania materiałów projektowych dostarczonych przez Wykonawcę. W skład zespołu wchodzą pracownicy Zleceniodawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo uzupełnienia zespołu w przypadkach koniecznych do oceny materiałów projektowych dostarczonych przez Wykonawcę o:

- koreferentów,

- doradców,

- specjalistów w dowolnej specjalizacji,

- niezbędnych przedstawicieli komórek organizacyjnych Zamawiającego,

- inne osoby niezbędne do prawidłowej oceny materiałów i dokumentacji.

# § 12
Zakończenie i przekazanie opracowań

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokumentację projektową w zakresie wymienionym w § 2 niniejszej Umowy, spełniającą wymagania wg. załącznika nr 1 do Umowy, wraz z oświadczeniem
o kompletności tych dokumentów.

- Wykonawca zwróci Zamawiającemu protokolarnie materiały otrzymane od Zamawiającego.

- Miejsce i sposób przekazania dokumentacji:

- Miejscem przekazania dokumentacji jest siedziba Zamawiającego.

- Sposobem przekazania dokumentacji jest protokół zdawczy, w formie pisemnej, z datą i podpisem Wykonawcy.

# § 13
Sprawdzenie i weryfikacja przekazanej Dokumentacji Projektowej

- Dokumentacja przekazywana będzie Zamawiającemu etapami określonymi w § 3 ust.2.

- Zamawiający dokona sprawdzenia kompletności dokumentacji każdego z etapów w zakresie uwzględnienia wszystkich branż oraz liczby opracowań, w terminie 7 dni od daty przekazania dokumentacji i – w przypadku braku zastrzeżeń - zostanie podpisany protokół zdawczy przez Zamawiającego. Weryfikacja dokumentacji projektowej polegać będzie na jej przeglądzie pod kątem zgodności z wymaganiami Zamawiającego i warunkami Umowy.

- Zamawiający od dnia podpisania przez siebie protokołu zdawczego zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokumentacji i wnoszenia uwag i zastrzeżeń do jakości przekazanego opracowania w formie pisemnej w terminie 28 dni.

- Wykonawca zobowiązany jest w trakcie weryfikacji dokumentacji udzielać odpowiedzi do wnoszonych przez Zamawiającego uwag i pytań w terminie 3 dni roboczych. Każde niedotrzymanie terminu odpowiedzi wydłuża termin weryfikacji o ilość dni opóźnienia Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest w trakcie weryfikacji dokumentacji do uczynienia zadość uwagom i zastrzeżeniom zgłoszonym przez Zamawiającego w terminie 7 dni. Każde niedotrzymanie tego terminu wydłuża termin weryfikacji o ilość dni opóźnienia.

- Po uzgodnieniu dokumentacji projektowej pod względem wyjaśnienia uwag i zastrzeżeń pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym zostanie obustronnie spisany protokół odbioru częściowego dla etapu, stanowiący podstawę do wystawienia faktury rozliczeniowej za dany etap zgodnie z postanowieniami §4 i §5 Umowy.

# § 14
Ubezpieczenie

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać i utrzymywać w okresie realizacji Umowy oraz w okresie obowiązywania rękojmi na własny koszt ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę w wysokości co najmniej 0,25 mln zł.

- Na podstawie ustępu 1 tego paragrafu, Wykonawca przekazał Zamawiającemu kopię stosownej polisy (względnie inny równoważny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności).

- Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać polisę, o której mowa wyżej przez cały okres realizacji Umowy i na tę okoliczność przedstawiać Zamawiającemu stosowne dowody (potwierdzenia opłacania składek ubezpieczeniowych, kopia nowej polisy itp.).

- Wykonawca ma obowiązek po każdorazowym odnowieniu polisy przedłożyć Zamawiającemu jej kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem w terminie 14 dni kalendarzowych od daty wystawienia polisy.

- W przypadku nie odnowienia polisy przez Wykonawcę w trakcie realizacji Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt. Koszty poniesione przez Zamawiającego na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Odstąpienie od Umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie, stanowi odstąpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.

# § 15
Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę

- Wykonawcy realizujący w ramach konsorcjum wspólnie Umowę są solidarnie odpowiedzialni za jej należyte wykonanie.

- W przypadku Wykonawców realizujących wspólnie Umowę, ustanowiony lider będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę, w tym także do zmian Umowy. Lider upoważniony jest także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę.

- Liderem, o którym mowa w ust. 2 powyżej jest  ......................................................................................

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez któregokolwiek z członków konsorcjum realizujących wspólnie Umowę, jego upadłości lub innych przyczyn uniemożliwiających mu realizację Umowy przez okres dłuższy niż 30 dni kalendarzowych, Zamawiający ma prawo złożyć oświadczenie o odstąpieniu od realizacji Umowy wobec wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę. W takim przypadku żaden z Wykonawców realizujących wspólnie Umowę nie będzie uprawniony wobec Zamawiającego do odszkodowania z jakiegokolwiek tytułu, w tym z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy.

- Z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn opisanych w ust. 4, wszyscy Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę zapłacą solidarnie na rzecz Zamawiającego karę Umowną w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia Umownego (brutto), o którym mowa w §4 ust. 1 lit. b). z zachowaniem przez Zamawiającego prawa do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

- Niniejsza Umowa została zawarta po przedłożeniu przez Wykonawców realizujących wspólnie Umowę kopii Umowy określającej zakres obowiązków każdego z Wykonawców przy realizacji Umowy względem siebie oraz wobec Zamawiającego.

# § 16
Zasada poufności

1. 	Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem Umowy, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne w celu wykonania Umowy, nie będą publikowane lub ujawniane przez Wykonawcę bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem zapłaty odszkodowania.

2. 	Naruszenie przez Wykonawcę postanowień określonych w ust. 1 spowoduje nałożenie na niego kary umownej w wysokości  2,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1lit. b) Umowy, za każdy stwierdzony przypadek. Zastrzeżona kara Umowna nie stoi na przeszkodzie dalszemu dochodzeniu odszkodowania przez Zamawiającego na zasadach ogólnych, przewyższającego wysokość wyżej wymienionej kary Umownej. Nałożona kara Umowna może zostać potrącona z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

# § 17
Odpowiedzialność za wady - rękojmia

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady w rozumieniu kodeksu cywilnego na prace projektowe  objęte niniejszą Umową. Okres rękojmi rozpoczyna się w momencie odbioru końcowego   i wynosi ……………. miesięcy.

- W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek przedmiotu Umowy w terminie maksymalnym 14 dni kalendarzowych od daty pisemnego powiadomienia o usterce, chyba że Strony uzgodnią pisemnie inny termin.

- Jeżeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego odpowiednim terminie nie przystąpi do usuwania wad lub usterek zgodnie z ust.2, albo w odpowiednim terminie wad lub usterek nie usunie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy powierzy ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, pokrywając go z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w § 19. Jeżeli koszt usunięcia wady lub usterki przekracza wartość zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy kwoty poniesionych kosztów w takim zakresie, w jakim nie może ona zostać pokryta z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

- Niezależnie od uprawnień wymienionych w niniejszym paragrafie, Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania naprawienia poniesionej szkody. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot, które zostały zapłacone przez Zamawiającego w nieuzasadnionej wysokości na skutek działań lub zaniechań Wykonawcy. Jeżeli szkoda poniesiona przez Zamawiającego przekracza wartość zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz kar Umownych, Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy naprawienia szkody w takim zakresie, w jakim nie może ona zostać pokryta z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz naliczonych kar Umownych.

# § 18
Odpowiedzialność odszkodowawcza i kary Umowne

Strony ustalają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy mogą mieć zastosowanie następujące kary Umowne:

- Wykonawca zapłaci karę Umowną:

- w razie niedotrzymania terminu wykonania umowy zakresie danego obszaru, w wysokości ……..% wynagrodzenia Umownego brutto określonego w § 4 ust.1 lit. a), za każdy dzień opóźnienia dla danego obszaru,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu Umowy lub w okresie rękojmi - w wysokości 0,25% wynagrodzenia Umownego brutto określonego w § 4 ust.1 lit. a). za obszar, którego wada dotyczy, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie;

- za częściowe lub całkowite odstąpienie od Umowy  przez Zamawiającego, na skutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 20% wynagrodzenia całkowitego brutto  określonego w § 4 ust. 1 lit. b).

- każdorazowo za niestawienie się na wezwanie Zamawiającego w ramach pełnienia nadzoru autorskiego w wysokości  500,00 zł.

- Za nieterminowe uregulowanie płatności należnych Wykonawcy, Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych podmiotów publicznych, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w Umowie.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar Umownych do wysokości poniesionej szkody przed sądem powszechnym właściwym miejscowo dla Zamawiającego.

- Kary Umowne mogą zostać potrącone z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub  z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

- Ustala się, że łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50% całkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 1 lit. b) umowy.

# § 19
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

- Przed podpisaniem Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie ………………………………, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego § 4 ust. 1 lit. b), co stanowi kwotę ……………………….. zł.

(słownie: …………………………………………………………………………. zł).

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy do pokrycia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

- Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania Umowy nastąpi zgodnie z art. 151 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) z zachowaniem następujących zasad:

- 70% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po przedłożeniu zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu odbioru etapów 1÷3 przedmiotu Umowy.

- Zamawiający pozostawi 30 % zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady Dokumentacji Projektowej i zwróci je w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.

- Jeżeli w toku realizacji przedmiotu Umowy ulegnie zmianie wysokość wynagrodzenia określona w § 4 ust. 1, to Wykonawca ma obowiązek przedłożyć stosowne uzupełnienie do wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w terminie do 7 dni od daty podpisania aneksu do Umowy sankcjonującego powyższe zmiany.

# § 20
Prawa autorskie

  - Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust 1 Umowy, autorskie prawa majątkowe do utworów (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – tekst jednolity: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631 z późn. zm.) powstałych w wyniku wykonywania Umowy, na następujących polach eksploatacji:

- w zakresie używania,

- w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania zmian utworu, w tym wykonywania utworów zależnych i opracowań przez Zamawiającego lub osoby działające na jego zlecenie,

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

  - Przeniesienie praw autorskich następuje na mocy niniejszej Umowy oddzielnie za każdy z trzech etapów realizacji Umowy z chwilą wydania Zamawiającemu danego fragmentu i nie wymaga spisania jakichkolwiek dodatkowych zgód  lub oświadczeń.

# § 21
Odstąpienie od Umowy

- Niezależnie od podstaw odstąpienia wskazanych w przepisach kodeksu cywilnego oraz prawa zamówień publicznych, Zamawiający może odstąpić w całości lub części od Umowy w terminie do dnia sporządzenia odbioru końcowego, jednak nie później niż w terminie 4 lat od jej zawarcia w przypadku gdy:

- Wykonawca ogłosi otwarcie likwidację lub zostanie złożony wniosek o ogłoszenie jego upadłości, a sąd wyda postanowienie o zabezpieczeniu, a odstąpienie takie będzie dopuszczalne w świetle Prawa upadłościowego;

- Wykonawca nie przystąpił do realizacji Umowy z przyczyn leżących po jego stronie lub z własnej winy przerwie realizację Umowy i nie podejmie jej realizacji przez okres 14 dni kalendarzowych, pomimo wezwania Zamawiającego,

- Wykonawca nie przedstawi w terminie i pomimo wezwania Zamawiającego określonych Umową polis ubezpieczeniowych bądź dowodów opłacania składek z tytułu ubezpieczenia,

- Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca jest tak dalece w opóźnieniu z realizacją prac, że wątpliwym będzie ich terminowe zakończenie i pisemnie poinformuje go o przedsięwzięciach, jakie jego zdaniem należy podjąć dla terminowego wykonania prac, a Wykonawca nie wykona tych zaleceń w terminie określonym przez Zamawiającego, przy czym termin wyznaczony Wykonawcy nie może wynosić mniej niż 14 dni kalendarzowych,

- Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca prowadzi prace projektowe niezgodnie z Umową i wezwie go do zmiany sposobu ich prowadzenia, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin, a Wykonawca w terminie tym odpowiednich zmian w prowadzonych pracach nie dokona, przy czym termin wyznaczony Wykonawcy nie może wynosić mniej niż 14 dni kalendarzowych,

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn opisanych w ust. 1 tego paragrafu oraz z przyczyn wskazanych w kodeksie cywilnym, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę Umowną w wysokości 20% sumy wynagrodzenia Umownego (brutto), o którym mowa w § 4 ust. 1 lit. b) Umowy z prawem dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego. W przypadku Wykonawców realizujących wspólnie Umowę, karę Umowną, o której mowa w zdaniu pierwszym zapłacą oni solidarnie.

- Kara Umowna może zostać potrącona z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia. Zastrzeżona kara Umowna nie stoi na przeszkodzie dalszemu dochodzeniu przez Zamawiającego odszkodowania, gdy naliczona kara nie pokryje poniesionej szkody.

- Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, zapłaci on na rzecz Zamawiającego odszkodowanie na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem § 18 ust. 1 i § 19 ust. 2. W przypadku Wykonawców realizujących wspólnie Umowę, odszkodowanie, o którym mowa w zdaniu pierwszym zapłacą oni solidarnie.

- Oprócz przypadków wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego regulujących Umowę o dzieło oraz poza przypadkami opisanymi w ust. 1 powyżej, w razie istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części Umowy. Wysokość wynagrodzenia ustalona zostanie na podstawie stanu zaawansowania prac projektowych zweryfikowanych przez Zamawiającego.

§ 22.

Zmiany zapisów Umowy

1. 	Wszelkie zmiany niniejszej Umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności z zachowaniem postanowień art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. 	Niezależnie od okoliczności wskazanych w art. 144 ust.1 pkt 2 do 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w następujących zakresach:

a)  	wynagrodzenia, w zakresie opisanym w ust. 3 poniżej,

b) 	terminu wykonania zamówienia, w przypadkach określonych w ust. 4, z uwzględnieniem postanowień ust. 5 poniżej.

3. 	Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia w zakresie:

a).	 następstwa zmiany będącej skutkiem działań organów państwowych - ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT lub zmiany zasad rozliczania tego podatku. W takim przypadku wartość wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. Zmiana wynagrodzenia odnosić się będzie do części przedmiotu Umowy niezrealizowanej po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających lub wprowadzających stawkę podatku od towarów i usług VAT oraz do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji, Wykonawca zwróci się do Zamawiającego z wnioskiem w formie pisemnej o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierającym szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy,

b).	rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku Zamawiający zapłaci wynagrodzenie z tytułu wykonania części przedmiotu umowy.

4.  	Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji Umowy w następstwie:

a)	 działania siły wyższej,

b) 	okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, a okoliczności te nie wynikają z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

c)   	wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji publicznej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

d) 	wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

5. 	W przypadkach opisanych w ust. 4 termin wykonania przedmiotu Umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania okoliczności celem ukończenia przedmiotu Umowy w sposób należyty. W takich przypadkach zmiana terminu nie wpływa na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy.

6.	Zmiany wynagrodzenia i terminu realizacji wymagają zawarcia aneksu do Umowy. Zmiany w dokumentacji projektowej nie wymagają zawarcia aneksu do Umowy.

7.	Osoby wyznaczone i wpisane do Umowy, jako osoby nadzorujące mogą być przez Wykonawcę zmienione. Osoby te winny spełniać wymagania określone w SIWZ, a zamiana taka może nastąpić po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego i jego akceptacji.

# § 23
Pozostałe ustalenia szczegółowe

- Powielanie, reprodukcja  przez Zamawiającego jakiejkolwiek części dokumentacji projektowej do celów  promocji inwestycji nie wymaga zgody Wykonawcy oraz jego podwykonawców.

- Wykonawca zobowiązuje się do poufności sporządzonych kosztorysów inwestorskich w ramach niniejszej Umowy i do nieudostępnienia ich nikomu poza osobami upoważnionymi przez Zamawiającego.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wykonana dokumentacja będzie stanowiła materiał Zamawiającego do ogłoszenia przetargu na Kontrakt typu roboty budowlane.

# § 24
Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Ustawy prawo zamówień publicznych i kodeksu cywilnego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.

- Strony ustalają, iż sądem właściwym w zakresie rozstrzygania sporów pomiędzy Stronami będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Wykonawcy a dwa dla Zamawiającego.

Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia,

Zamawiający 	Wykonawca